Møde vedr. forbedring af omklædningsfaciliteter i Skive Roklub.

Afholdt i Skive Roklub den 03.03.2006 kl. 15.30

Referat

Til stede.
Fra Skive Kommune	JC	Justus Clemmensen

Fra Skive Roklub	BL	Bjarne Linneberg

-	JPB	Jens Peter Bergmann

Fra Vinterbaderne	IF	Ingelise Faursby

-	OP	Ole Pedersen

-	PM	Peter Mikkelsen

-	LBR	Leo B. Rasmussen

-	BL	Bodil Lie

-	CR	Christian Ramsgaard (referat)

Mødet var indkaldt for at præsentere et oplæg til renovering af bade- og omklædningsfaciliteter for Skive Kommunes tekniske forvaltning repræsenteret ved Arkitekt, Justus Clemmensen.

Ønsket om istandsættelsen er blevet højaktuel, da vinterbaderne, efter andre mislykkede husningsprojekter, har indgået aftale med Skive Roklub om benyttelse af deres omklædningsfaciliteter.

Omklædningsrummene er velegnede med hensyn til beliggenhed, men specielt damernes badefaciliteter og saunaen er utilstrækkelige. I saunaen, på 5,4 m2 samles efter badning mellem 25 og 30 personer, og til mellem 15 og 20 damer er der 2 brusere. Endvidere er der ingen toiletfaciliteter direkte i forbindelse med mændenes omklædningsrum.

Det skal påpeges, at en del af det nuværende afløbssystem er brudt sammen, og der skal under alle omstændigheder foretages en renovering af denne del af anlægget.

De nuværende forhold blev besigtiget og sammenholdt med forslaget, som foreligger i vedlagte skitse. Tegn 01 rev. C den 02.03.2006.

JC påpegede at man ved projektering og materialevalg skal tage fornødent hensyn til at fjorvandet kan stå så højt, at gulvet bliver oversvømmet..

JPB anførte et ønske om gulvvarme a.h.t. hurtig udtørring.

CR gjorde opmærksom på problemet med den nødvendige isolering i gulvet pga. opdrift ved højvande.

Det blev besluttet, at JC får bygningsmyndighederne til hurtigt at komme med oplæg til, hvad man fra kommunens side vil forlange i forbindelse med ombygningen, herunder isolering og ventilation.

Tilsendes CR Odgårdsvej 28, Skive

På baggrund heraf udfærdiger CR et byggeprogram og skitseforslag, der via JC sendes til Kaj Ove Madsen for tilbudsgivning i totalentreprise, alt inkl. fast inventar, samt myndighedsgodkendelser.

Vedr. inventar vil A-sports program herfor blive undersøgt.

De nødvendige midler søges tilvejebragt i forbindelse med færdiggørelse af de maritime drømme. LBR vil undersøge hvilke muligheder der er.

Det er således ønsket, at projektet kan gennemføres inden vinter 2006. Hvis dette skulle glippe søges projektet optaget på SIF/SIS prioriteringsliste for 2007.

Næste møde er berammet til 10.03.06 kl. 16.30 Ved Peter Mikkelsen.

Dette referat tilsendes mødedeltagere samt SIF/SIS formand Erik Preisler.

Christian Ramsgaard